Acta de Constitución del Proyecto

Información del proyecto

| Empresa / Organización | PepsiCo, Inc. |
| --- | --- |
| Proyecto | Gestión de Camiones pepsico |
| Fecha de preparación | 1-09-2025 |
| Cliente | Alexis Gonzáles |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de proyecto | Javiera Gómez |

Propósito del Proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar una Plataforma de Gestión de Ingreso de Camiones para PepsiCo, que permita digitalizar y optimizar el proceso actualmente realizado de forma manual mediante planillas y mensajería informal. Con esta solución se busca reducir tiempos de espera, mejorar la trazabilidad de la información y aumentar la seguridad en el control de vehículos y conductores.

La plataforma proporcionará un sistema centralizado que facilite la generación de reportes confiables, la coordinación entre choferes, supervisores y mecánicos, y la automatización de procesos clave, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con los objetivos de transformación digital de la empresa.

Este proyecto, además de resolver una necesidad concreta en PepsiCo, permitirá a los integrantes del equipo aplicar y consolidar competencias propias de la Ingeniería en Informática, tales como desarrollo de software, gestión de proyectos y administración de bases de datos.

Justificación del Proyecto

Actualmente, el proceso de gestión de ingreso de camiones en los talleres de mantenimiento de PepsiCo Chile se realiza de forma manual mediante planillas y mensajería instantánea, lo que genera desorden, pérdida de información, baja trazabilidad y tiempos de respuesta poco eficientes. Esta situación impacta directamente en la productividad, la coordinación interna y la calidad del servicio de mantenimiento de la flota.

El desarrollo de una plataforma web de gestión permitirá digitalizar y centralizar la información, ofreciendo mayor control sobre los ingresos y salidas de vehículos, mejorando la comunicación entre choferes, supervisores y mecánicos, y generando reportes confiables para la toma de decisiones.

La implementación del proyecto se justifica además porque contribuye al proceso de transformación digital de la empresa, optimizando la operación logística y aportando valor real al negocio. Desde el ámbito académico y profesional, este proyecto es pertinente ya que integra competencias claves de la Ingeniería en Informática, tales como desarrollo de software, gestión de proyectos, modelamiento de datos y aseguramiento de la calidad.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto “Plataforma de Gestión de Ingreso de Camiones PepsiCo” tiene como propósito desarrollar una solución web que permita optimizar y digitalizar el proceso de ingreso de vehículos al taller de mantenimiento. Actualmente, dicho proceso se gestiona manualmente mediante planillas y aplicaciones de mensajería, lo que genera duplicidad de información, baja trazabilidad y retrasos en la coordinación entre choferes, supervisores y mecánicos.

La plataforma propuesta centralizará la gestión en un único sistema, incorporando funcionalidades de registro de ingresos, control de estados en tiempo real, generación de reportes automáticos y almacenamiento de documentos asociados. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia operativa, garantizar la trazabilidad de la información, reducir errores y facilitar la comunicación interna dentro de la organización.

Entregables principales:

- Acta de Constitución del Proyecto – Documento formal que autoriza y define el alcance inicial del proyecto.

- Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) – Descripción de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

- Modelos de Datos y Arquitectura – Diagramas E-R, UML y diseño técnico del sistema.

- Mockups de Interfaz – Prototipos visuales de la plataforma web.

- Código Fuente y Documentación Técnica – Desarrollo del software con su respectiva documentación interna.

- Reportes de Pruebas – Evidencia de pruebas unitarias, de integración y usabilidad.

- Manual de Usuario y Manual de Administrador – Documentos de apoyo para la operación y gestión del sistema.

- Plataforma Web Funcional – Producto final implementado, probado y listo para su uso.

Objetivos

| Objetivos |  |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| El proyecto “Plataforma de Gestión de Ingreso de Camiones PepsiCo” contempla el diseño, desarrollo, implementación y documentación de una solución web destinada a digitalizar y optimizar el proceso de ingreso de vehículos al taller de mantenimiento de la empresa. El alcance incluye: - Facilitar programación y control de ingresos - Gestión en tiempo real de estados - Integrar comunicación y documentación - Generar reportes automáticos - Registro y programación de ingresos de vehículos - Perfiles diferenciados (9 perfiles operativos) - Gestión de pausas sin cerrar procesos - Subida y consulta de documentos/fotos/informes - Notificaciones y reportes automáticos - Plataforma web responsiva Criterios de Éxito: - Agenda funcional sin solapamientos - 100% de información actualizada - Centralización en plataforma única - Reportes de tiempos y productividad El proyecto no contempla en su alcance: Integración con sistemas externos de PepsiCo. Desarrollo de aplicación móvil nativa (la solución será únicamente web responsiva). Implementación de hardware adicional o infraestructura propia (se trabajará con equipos y entornos ya disponibles). Con este alcance, se busca entregar una solución completa y funcional dentro del marco de tiempo asignado (15 semanas), asegurando trazabilidad, eficiencia operativa y mejora en la comunicación interna de los procesos del taller. |  |
| Cronograma (Tiempo total proyecto 15 semanas) |  |
| Semanas 1 a 3 – Fase Requisitos: - Especificación de Requerimientos del Interesado - Especificación de Requerimientos de Software - Documentación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales Semanas 4 a 6 – Fase Diseño: - Acta de Constitución del Proyecto (este documento) - EDT y Matriz RACI - Carta Gantt y Matriz de Riesgos - ERS, Casos de Uso, Diagramas (Clases, Arquitectura) - Mockups de interfaz y Plan de Calidad Semanas 7 a 10 – Fase de Construcción: - BackEnd (Módulo 1: Gestión Vehicular) - BackEnd (Módulo 2: Agenda y Estados) - FrontEnd (Pantallas principales) - FrontEnd (Funcionalidades secundarias) Semanas 11 a 13 – Fase de Pruebas: - Plan de Pruebas Inicial - Reportes de pruebas unitarias, integración, usabilidad y seguridad - Informe de resultados de pruebas Semanas 13 a 15 – Fase Despliegue: - Manuales de usuario por perfil - Documentación técnica final - Evidencias del proceso - Informe Final e entrega de plataforma funcional |  |

| Supuestos del proyecto |  |
| --- | --- |
| - Disponibilidad de Información: PepsiCo proporcionará datos completos de vehículos, choferes y procesos actuales. - Acceso a Usuarios Clave: Los 9 perfiles operativos estarán disponibles para entrevistas y pruebas. - Recursos Tecnológicos: Equipos y herramientas de desarrollo disponibles sin costos adicionales. - Plazo de Ejecución: 15 semanas suficientes para completar todas las fases. - Software Libre: Uso de tecnologías sin licencias costosas. - Colaboración Interna: Coordinación efectiva del equipo de proyecto. - Cambios Controlados: Gestión formal de cambios para evitar desviaciones. |  |

| Restricciones del proyecto |  |
| --- | --- |
| Restricción; Impacto; Estrategia. Plazo: 15 semanas; Tiempo limitado para desarrollo; Planificación detallada por hitos. Presupuesto: Limitado; Sin licencias costosas; Uso de tecnologías open-source. Alcance Definido; Solo plataforma web responsiva; Exclusión de app móvil e integraciones ERP. Disponibilidad Personal; Dependencia de usuarios operativos; Calendarización anticipada de sesiones. Tecnología: Navegadores web; Compatibilidad cross-browser; Pruebas en múltiples navegadores. |

| Riesgos preliminares |  |
| --- | --- |
| Riesgo; Impacto; Probabilidad; Mitigación. Disponibilidad limitada de usuarios clave; Alto; Media; Coordinar sesiones con 2 semanas de anticipación. Cambios en requerimientos; Alto; Media; Control formal de cambios y aprobación del patrocinador. Problemas técnicos con equipos; Medio; Baja; Respaldos semanales y equipos redundante. Falta de coordinación del equipo; Medio; Baja; Reuniones semanales y matriz RACI definida. Errores en integración de módulos; Alto; Media; Pruebas continuas y revisión de código. Resistencia al cambio operativo; Medio; Alta; Sesiones de capacitación y acompañamiento. |

| Cronograma e hitos principales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos PepsiCo |  |  |
| - Duración total: 15 semanas Fase 1: Requisitos (Semanas 1-3) - 1.1 Reunión inicial con el cliente - 1.2 Especificación de Requerimientos del Interesado - 1.3 Especificación de Requerimientos del Software - 1.4 Especificación de Requerimientos del Sistema - 1.5 Documentar Requerimientos funcionales - 1.6 Documentar Requerimientos no funcionales Responsables: Javiera Gómez / José Becerra Fase 2: Diseño (Semanas 4-6) - 2.1 Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto - 2.2 Creación del EDT - 2.3 Matriz RACI - 2.4 Elaboración de Carta Gantt - 2.5 Elaboración de Matriz de Riesgos - 2.6 Elaboración de ERS - 2.7 Elaboración de Casos de uso - 2.8 Diagrama de Clases - 2.9 Diagrama de Arquitectura - 2.10 Mockups de interfaz - 2.11 Elaboración de Plan de Calidad Responsables: Javiera Gómez / José Becerra Fase 3: Construcción (Semanas 7-11) - 3.1 Desarrollo de BackEnd (módulo 1 - Gestión Vehicular) - 3.2 Desarrollo de BackEnd (módulo 2 - Agenda y Estados) - 3.3 Desarrollo de FrontEnd (pantallas principales) - 3.4 Desarrollo de FrontEnd (funcionalidades secundarias) Responsables: Javiera Gómez / José Becerra Fase 4: Pruebas (Semanas 12-13) - 4.1 Plan de Pruebas Inicial - 4.2 Pruebas unitarias - 4.3 Pruebas de integración - 4.4 Pruebas de usabilidad - 4.5 Pruebas de seguridad - 4.6 Informe de resultados de pruebas Responsables: Javiera Gómez / José Becerra Fase 5: Despliegue (Semanas 14-15) - 5.1 Elaboración de manuales de usuario - 5.2 Elaboración de documentación final - 5.3 Elaboración de evidencias del proceso - 5.4 Entrega del Informe Final Responsables: Javiera Gómez / José Becerra |  |  |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota | Flota Nacional - PepsiCo |
| Jefe de Taller | Jefe de Taller | Talleres / Mantenimiento |
| Recepcionista de Vehículos | Recepcionista Técnico | Taller Santa Marta |
| Mecánico de Flota | Mecánico Especializado | Talleres / Mantenimiento |
| Guardia de Acceso | Vigilancia de Patio | Seguridad / Patio |
| Coordinador de Zona | Coordinador Regional | Operaciones / Zona |
| Asistente de Repuestos | Asistente de Inventario | Inventario Talleres / Repuestos |
| Supervisor de Flotas | Supervisor Zonal Flota | Flota Nacional |
| Encargado de Llaves | Control Documental | Talleres / Administración |
| Ejecutivo de Ventas | Personal de Ventas | Ventas / Terreno |
| Choferes de Camiones | Conductor | Operaciones / Transporte |

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Javiera Gómez | Gerente de Proyecto | Equipo de Desarrollo |
| José Becerra | Analista-Desarrollador | Equipo de Desarrollo |
| Alexis González | Subgerente Flota Nacional | Flota Nacional - PepsiCo |