# Matriz de Riesgos

# Análisis de Riesgos: Riesgos Técnicos.

| Programa de Proyectos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre riesgo | Descripción del riesgo |  |
| R1 | Fallos en equipos o software de desarrollo | Posibles caídas de los computadores personales o fallas en herramientas utilizadas (VS Code, navegadores, etc.). |  |
| R2 | Errores en integración de módulos | Problemas al unir el frontend con el backend o fallas en la simulación de datos. |  |
| R3 | Baja experiencia en alguna tecnología específica | Puede retrasar la implementación de funciones avanzadas. |  |

# Análisis de Riesgos: Riesgos en la Gestión.

| Programa de Proyectos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre riesgo | Descripción del riesgo |  |
| R4 | Retrasos en el cronograma | Entregas de actividades fuera de plazo por carga académica u otras responsabilidades. |  |
| R5 | Definición incompleta de requerimientos | Sí los choferes, supervisores o mecánicos no entregan suficiente información, puede afectar el diseño de la plataforma. |  |
| R6 | Mala asignación de responsabilidades | Duplicación de tareas o falta de claridad sobre quién debe ejecutar ciertas actividades. |  |

# Análisis de Riesgos: Riesgos Humanos.

| Programa de Proyectos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre riesgo | Descripción del riesgo |  |
| R7 | Disponibilidad limitada de los usuarios clave | Dificultades para coordinar entrevistas y pruebas con choferes, supervisores y mecánicos. |  |
| R8 | Falta de coordinación interna (equipo APT) | Diferencias en horarios o comunicación deficiente entre los asignados. |  |

# Análisis de Riesgos: Riesgos de Calidad.

| Programa de Proyectos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre riesgo | Descripción del riesgo |  |
| R9 | Pruebas insuficientes | Que no se logre cubrir todos los escenarios de uso en pruebas unitarias, finales o de flujos. |  |
| R10 | Documentación incompleta o poco clara | Puede afectar la entrega académica o la adopción del sistema en la práctica. |  |

# Análisis de Riesgos: Riesgos Externos.

| Programa de Proyectos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre riesgo | Descripción del riesgo |  |
| R11 | Cambios en los requerimientos de último minuto por parte del cliente | Solicitudes adicionales que no estaban planificadas. |  |
| R12 | Limitación de tiempo académico | Cualquier retraso puede comprometer la entrega dentro de las 15 semanas. |  |
| R13 | Factores externos personales/ambientales | Problemas de salud, cortes de internet o energía, que impacten el desarrollo. |  |

# Matriz de riesgos: Planificación.

| Nº | Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fallos en equipos o software de desarrollo | Posible | Crítico |
| R2 | Errores en integración de módulos | Posible | Moderado |
| R3 | Baja experiencia en alguna tecnología | Improbable | Moderado |
| R4 | Retrasos en el cronograma | Probable | Crítico |
| R5 | Definición incompleta de requerimientos | Probable | Crítico |
| R6 | Mala asignación de responsabilidades | Posible | Moderado |
| R7 | Disponibilidad limitada de usuarios clave | Posible | Moderado |
| R8 | Falta de coordinación interna (equipo APT) | Posible | Moderado |
| R9 | Pruebas insuficientes | Probable | Crítico |
| R10 | Documentación incompleta o poco clara | Posible | Moderado |
| R11 | Cambios de requerimientos de último minuto | Posible | Crítico |
| R12 | Limitación de tiempo académico (15 semanas) | Probable | Crítico |
| R13 | Factores externos (salud, internet, energía) | Improbable | Crítico |

|  |  | Probabilidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Improbable | Posible | Probable |
| Impacto | Crítico | R13 | R1-R11 | R4-R5-R12 |
|  | Moderado | R3 | R2-R6-R7-R8- R10 | R9 |
|  | Despreciable |  |  |  |

# Plan de Mitigación: Ejecución.

| Riesgo N° | Acciones |
| --- | --- |
| R1 | Mantener respaldos en la nube (GitHub/Google Drive), usar software libre estable y tener equipo alternativo disponible. |
| R2 | Realizar pruebas unitarias frecuentes, revisar integración en cada entrega parcial y documentar la lógica de conexión. |
| R3 | Investigar previamente, apoyarse en tutoriales/foros y simplificar funciones avanzadas si el tiempo es limitado. |
| R4 | Planificar con holgura, reuniones semanales de control y priorizar tareas críticas en el desarrollo. |
| R5 | Validar requerimientos con cliente y usuarios clave desde el inicio; documentar acuerdos en actas. |
| R6 | Establecer una matriz RACI clara, definir responsables desde el inicio y revisar avances de cada miembro. |
| R7 | Agendar entrevistas/pruebas con anticipación, usar formularios online si no pueden reunirse en persona. |
| R8 | Definir canales de comunicación (WhatsApp/Drive), asignar reuniones fijas y llevar un registro de acuerdos. |
| R9 | Elaborar plan de pruebas desde el inicio, checklist de escenarios y pruebas internas antes de presentar. |
| R10 | Mantener bitácora de avances, usar plantillas estandarizadas y revisión cruzada de documentación entre ambos integrantes. |
| R11 | Establecer control de cambios, priorizar lo crítico y dejar mejoras para versiones futuras. |
| R12 | Seguir el cronograma estricto, trabajar con entregas parciales y ajustar alcance si es necesario. |
| R13 | Plan B: trabajar en otro lugar con internet alternativo, respaldar avances diarios y dividir tareas entre el equipo. |